# 科院公安项目验收报告

### 慈星产业学院

1. **项目概况**

本项目接受甲方委托，完成科院公安小程序。该小程序面向学生发布安全知识、安全考试，同时向学生提供报警入口，并有报警回访功能等。后台程序面向教师和公安人员，提供报警管理、文章编辑等功能。

项目名称：科院公安

项目制作提出单位：宁波大学科学技术学院

项目开发单位：慈星学院工作室

开发人员：娄鹏程、于佳斌、唐海龙、陆奕伶、王文军、朱杰鑫

验收人员：陈奕好

1. **项目基本情况**

本项目于2021年9月16日开始，预计于2021年12月31日完成，于2021年12月31日验收。

1. **项目进度情况**

**1、功能点**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **功能点** | | **功能实现** | **备注** |
| 1 | 用户中心 | 用户登录 | 用户可用手机号\学号登录 | 完成 |
| 用户注册 | 用户可用手机号\学号注册 | 完成 |
| 用户个人中心 | 可查看个人信息 | 完成 |
| 个人信息编辑 | 可编辑个人信息 | 完成 |
| 用户密码修改 | 可编辑密码 | 完成 |
| 案件处理进度 | 可查看案件的处理进度 | 完成 |
| 案件处理详情 | 可查看案件的处理详情 | 完成 |
| 安全知识学习 | 可参加安全考试以及浏览安全宣传文章 | 完成 |
| 2 | 安全知识 | 安全知识学习 | 可发布修改删除安全宣传文章 | 完成 |
| 安全知识详情 | 可查看安全宣传文章详情 | 完成 |
| 安全知识考试 | 可发布修改删除安全考试 | 完成 |
| 考试详情 | 可查看学生的考试详情 | 完成 |
| 学习记录 | 可查看学生的考试记录 | 完成 |
| 3 | 报警处理 | 学生报警 | 可查看学生的报警信息 | 完成 |
| 校领导处理 | 校领导可对学生的报警信息进行处理 | 完成 |
| 警方处理 | 警察可对学生的报警信息进行处理 | 完成 |

**2、界面效果（参考原型设计）**

|  |  |
| --- | --- |
| 界面要求 | 完成情况 |
| 按照UI原型图进行制作 | 完成 |
| 界面的视觉效果上应尽量减少使用亮色 | 完成 |
| 加载的图片和皮肤的处理.上也应显得大方整洁 | 完成 |

1. **软件稳定性**

|  |  |
| --- | --- |
| 具体稳定性 | 测试情况 |
| 功能上的稳定性（保证数据处理准确的同时确保多任务、数据定位和数据查找等功能运行正常且稳定） | 较为稳定 |
| 软件本身的稳定性（要确保软件不出现崩溃、卡死等情况;在对软件窗口进行处理时，软件界面不会出现断纹、控件错位等不统一的情况） | 较为稳定 |

1. **项目的投资费用情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项款 | 费用 |
| 1 | 用户中心模块 | 9600 |
| 2 | 安全知识模块 | 10080 |
| 3 | 报警处理模块 | 4800 |
| 4 | 管理费 | 9000 |
| 5 | 人工费 | 30000 |
| 6 | 阿里云服务器 | 200/年 |

1. **项目验收计划**

**3.1项目验收原则**

1. 审查提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性，审查文档是否齐全、合理
2. 审查项目功能是都达到规定的要求
3. 审查项目有关服务指标是否达到了要求
4. 审查项目投资以及试试进度的情况
5. 对项目的技术水平做出评价，并得出项目的验收计划

**3.2项目验收方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收人员 | 所属单位 | 所属角色 | 相关职责 |
| 王文军 | 前端组 | 前端负责人 | 负责管理前端开发人员以及进行前端开发 |
| 娄鹏程 | 后端组 | 后端负责人 | 负责管理后端开发人员以及进行后端开发 |
|  |  |  |  |

**3.3项目验收内容**

1. 软件平台验收：Windows平台运行后台，在移动端运行小程序
2. 应用功能模块列表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **功能点** | | **功能实现** |
| 1 | 用户中心 | 用户登录 | 用户可用手机号\学号登录 |
| 用户注册 | 用户可用手机号\学号注册 |
| 用户个人中心 | 可查看个人信息 |
| 个人信息编辑 | 可编辑个人信息 |
| 用户密码修改 | 可编辑密码 |
| 案件处理进度 | 可查看案件的处理进度 |
| 案件处理详情 | 可查看案件的处理详情 |
| 安全知识学习 | 可参加安全考试以及浏览安全宣传文章 |
| 2 | 安全知识 | 安全知识学习 | 可发布修改删除安全宣传文章 |
| 安全知识详情 | 可查看安全宣传文章详情 |
| 安全知识考试 | 可发布修改删除安全考试 |
| 考试详情 | 可查看学生的考试详情 |
| 学习记录 | 可查看学生的考试记录 |
| 3 | 报警处理 | 学生报警 | 可查看学生的报警信息 |
| 校领导处理 | 校领导可对学生的报警信息进行处理 |
| 警方处理 | 警察可对学生的报警信息进行处理 |

1. 项目文档验收：

《用户使用说明书》

1. 项目服务响应：

售后服务，问题相应。客户需求问题优化、技术故障处理等售后服务和问题响应。

1. **项目验收情况汇总**

5.1项目验收情况汇总

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收项 | 验收意见 | | 备注 |
| 通过 | 不通过 |
| 软件平台 | 通过 |  |  |
| 功能模块 | 通过 |  |  |
| 项目文档 | 通过 |  |  |
| 服务响应 | 通过 |  |  |
| 总体意见：  通过    使用方（签字） | | | |
| 未通过理由：  使用方（签字） | | | |

**5.2项目验收附件明细**

《代码评审报告》

《前后联调报告》

《内部验收》

《软件平台验收单》

《功能模块验收单》

《项目文档验收单》