|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称  时间 | 回顾上周计划任务完成情况  **会议记录**  地点 | | |
| 主持人 | 2021年10月07号 | 记录人 | 慈星大楼D栋7楼 |
| 参会人员 | 娄鹏程 |  | 王文军 |
|  | 娄鹏程、朱杰鑫、于佳斌、王文军、陆奕伶、唐海龙  会议内容 | | |
|  | | | |
| 一、复习课堂内容  1.上周任务总结:完成初始需求沟通（part1）、具体需求沟通（part2）、系统及需求分析和架构设计(part3)，干系人管理更新（part2.1）及沟通记录文档更新（part2.2）无输出产物  2.回顾本周完成任务过程以及存在问题：任务计划时间安排经验不足，时间安排不合理，任务进度失控，超出计划时间，存在风险；缺乏项目管理经验，与客户缺乏沟通，项目需求清晰度不足，对项目了解不足；文档更新不够及时；最终产物尚未给客户确认，存在巨大风险  3.下周任务分配，完成各模块负责人及完成情况更新    4.确认输出产物上传gitee仓库文件命名格式 | | | |