|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称  时间 | 回顾上周计划任务完成情况  **会议记录**  地点 | | |
| 主持人 | 2021年10月24号 | 记录人 | 慈星大楼D栋7楼 |
| 参会人员 | 娄鹏程 |  | 陆奕伶 |
|  | 娄鹏程、朱杰鑫、于佳斌、王文军、陆奕伶、唐海龙  会议内容 | | |
|  | | | |
| 1. 上周任务总结（续10/21的总结）   UI前端设计图和UI后端设计图进行结合  调试UI前台界面功能，增加考试暂停界面倒计时显示功能  改正无法点击咨询链接的bug   1. 下周汇报人王文军进行汇报演练。 2. 调试后台各种功能，优化改进考卷考题增加、修改的功能。 3. 回顾本周完成任务过程以及存在问题：前后台功能设计完整，但是界面美化方面有很大的欠缺。数据库外键无法连接。 4. 下周任务分配，完成各模块负责人及完成情况更新 | | | |