|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称  时间 | 第五周每周总结会议  **会议记录**  地点 | | |
| 主持人 | 2021年11月7号 | 记录人 | 慈星大楼D栋7楼 |
| 参会人员 | 娄鹏程 |  | 王文军 |
|  | 娄鹏程、朱杰鑫、于佳斌、王文军、陆奕伶、唐海龙  会议内容 | | |
|  | | | |
| 1. 本周任务总结 2. 更新需求文档、重要流程图、数据库设计、UI设计文档 3. 讨论接口设计计划存在的问题 4. 下周汇报人于佳斌进行汇报演练。 5. 回顾本周完成任务过程以及存在问题： 6. 接口设计存在困难，header功能不明确 7. 需求存在更新，各项文档跟新需要进一步与客户确认 8. 下周任务分配，完成各模块负责人及完成情况更新 | | | |