## Slide 1
Illustration
G1汇报人：于佳斌
下周计划
问题改进
项目进度
公安管理项目进度汇报
第四周工作汇报

## Slide 2
CONTENTS
目录
Job profile
项目进度
Problems in work
问题改进
Future work plan
下周计划
01
02
03

## Slide 3
ONE
项目进度
Job profile
Part . 01
公安管理项目进度汇报

## Slide 4
上周总体计划
上周任务总结：完成了Part6全部任务
完成了7.1接口设计计划(Part7)
Part . 01
公安管理项目进度汇报

## Slide 5
上周任务完成情况
完成了上次未完成的任务，因时间及任务安排问题任务未全部完成
Part . 01
公安管理项目进度汇报
总任务 | 已完成 | 未完成
5 | 4 | 1

## Slide 6
Part . 01
公安管理项目进度汇报
详情见输出产物表格

## Slide 7
TWO
问题改进
Part . 02
公安管理项目进度汇报

## Slide 8
上周存在问题及解决方案
Part . 02
公安管理项目进度汇报

## Slide 9
THREE
本周计划
Future work plan
Part . 03
公安管理项目进度汇报

## Slide 10
本周总体计划
完成part7接口设计文档，开始8.1开发计划
Part . 03
公安管理项目进度汇报

## Slide 11
本周任务安排
Part . 03
公安管理项目进度汇报
将上周未完成的任务完成，同时进入新的内容

## Slide 12
Gitee仓库
公安管理项目进度汇报
Part . 03
https://gitee.com/lou-pengcheng/ndky_cx_pm_g1.git