## Slide 1
Illustration
Project Management Report
项目管理汇报
汇报人：G1 娄鹏程

## Slide 2
CONTENTS
目录
Summary of last week
上周总结
Problems in work
问题改进
Next week plans
下周计划
01
02
03

## Slide 3
ONE
上周总结
Summary of last week
Part . 01

## Slide 4
上周计划任务完成情况
上周任务总结：
1、完成初始需求沟通（part1）、具体需求沟通（part2）、系统及需求分析和架构设计(part3)。
2、干系人管理更新（part2.1）及沟通记录文档更新（part2.2）无输出产物。

## Slide 5
TWO
问题改进
Part . 02
Problems in work and how to improve

## Slide 6
1、任务计划时间安排经验不足，时间安排不合理
2、任务进度失控，超出计划时间，存在风险
3、缺乏项目管理经验，与客户缺乏沟通，项目需求清晰度不足，对项目了解不足
4、文档更新不够及时
5、最终产物尚未给客户确认，存在巨大风险
完成任务过程中存在的问题
01
1、请教学长、老师，了解更多项目管理与任务计划时间安排的经验
2、积极与客户进行沟通
3、固定每周开会时间，会后及时提交文档
改进方法
02

## Slide 7
THREE
下周计划
Next week plans
Part . 03

## Slide 8
下周计划任务

## Slide 9
THANK
End
thanks for watching
感谢观看
下周计划
问题改进
上周总结